Ringkasan Project

Aplikasi Task Management — IT · Admin · Legal · GA

23 September 2026  |  Versi 2  |  Disusun untuk melanjutkan pekerjaan ini di sesi/akun Claude lain

Dokumen ini merangkum seluruh perjalanan proyek dari kebutuhan awal sampai kondisi prototipe hari ini, termasuk seluruh perubahan besar "Spek Tambahan v1.2" yang sudah selesai dikerjakan dan diuji. Tujuannya supaya siapa pun — termasuk sesi atau akun Claude yang berbeda — bisa langsung memahami konteks lengkap tanpa membaca ulang seluruh riwayat percakapan sebelumnya.

# 1. Latar belakang

Tim IT, Admin, Legal, dan GA di sebuah perusahaan mengelola task operasional lewat spreadsheet (Google Sheets/Excel) dengan format: No, Task, Assigned To, Progress, Status, Priority, Start, End, Remarks, plus Gantt chart mingguan. Kebutuhannya adalah memindahkan ini ke aplikasi task management yang tetap terasa familiar tapi menambahkan hal yang tidak bisa dilakukan spreadsheet: role dan hak akses, sub task, alur review berlapis, import massal, notifikasi, dan integrasi Android.

# 2. Perjalanan proyek

| Tahap | Isi |
| --- | --- |
| 1. Rancangan awal (v1.0) | Dokumen desain lengkap: role (Administrator/Manager/Member/Viewer), autentikasi, task dan sub task, import Excel, sinkron Google Sheets, notifikasi, keamanan, arsitektur. |
| 2. Prototipe klik pertama | HTML satu file dengan data contoh dan login simulasi, untuk memvalidasi alur sebelum backend dibangun. |
| 3. Revisi v1.1 | Pembuatan sub task cepat, izin akses per task, Daftar+Timeline digabung jadi "Jadwal", kalender pemilih tanggal, PIC jadi kolom sendiri dengan input auto-complete, dan rumus progress induk = sub task Done ÷ total. |
| 4. Spek tambahan v1.2 — alur PMO/Reviewer/Arsip | Perubahan besar: pembuatan task dibatasi PMO/Direktur/IT Manager, field terkunci untuk PIC, alur review berganda dengan status Revisi, pengalihan PIC oleh PMO dengan riwayat, closing dua jalur oleh PMO, Project sebagai dimensi baru. |
| 5. Penghalusan pasca-v1.2 (hari ini) | Opsi A untuk sub task (siklus sendiri tanpa reviewer), notifikasi giliran urutan wajib, tag Project di kartu, dropdown departemen, visibilitas PMO/Direktur/IT Manager ke semua tim, penggabungan halaman Review, dan pembuatan task mandiri untuk Member biasa (PIC terkunci ke diri sendiri). |

# 3. Status implementasi lengkap

## 3.1 Fondasi (dari v1.0–v1.1) — sudah berjalan

✓ Role Administrator/Manager/Member/Viewer per departemen, dengan Administrator terakhir tidak bisa diturunkan/dihapus.

✓ Login simulasi Google dan email/password, undangan, dan persetujuan akses.

✓ Task dan sub task dengan penomoran otomatis (1, 1.1), progress induk dihitung dari sub task Done ÷ total.

✓ Jadwal gabungan (Daftar + Timeline) dengan kolom bisa disembunyikan/ditampilkan, kalender pemilih rentang tanggal klik-klik.

✓ PIC sebagai kolom tersendiri di semua tampilan, dengan input satu kotak yang bisa diketik (auto-complete) atau dipilih.

✓ Import Excel dengan preview, template, dan urutan wajib antar sub task.

✓ Izin akses tambahan per task (sempat dibangun, kemudian dihapus kembali atas permintaan — dianggap harusnya jadi bagian pengaturan role di Admin, bukan menempel di tiap task).

## 3.2 Spek tambahan v1.2 — sudah berjalan dan teruji

✓ Pembuatan task dibatasi: hanya PMO, Direktur, dan IT Manager yang bisa membuat task untuk siapa saja, di departemen mana saja.

✓ Member biasa juga bisa membuat task, tapi khusus untuk dirinya sendiri — field PIC otomatis terkunci ke namanya sendiri, departemen dibatasi ke yang dia punya akses.

✓ Field terkunci untuk PIC: judul, deadline, prioritas, dan departemen tidak bisa diubah PIC — hanya PMO yang bisa mengubahnya, kapan pun, kecuali task sudah Done (benar-benar tidak bisa diubah siapa pun).

✓ Alur review berganda: task diajukan ke satu atau lebih reviewer (opsional — kalau tidak diisi, langsung ke antrian PMO). Setiap reviewer memutuskan Accept/Reject secara terpisah, dengan catatan wajib untuk Reject.

✓ Status Revisi: kalau ada satu reviewer yang menolak (setelah semua reviewer memberi keputusan), task masuk kolom Revisi. PIC memperbaiki, lalu mengajukan ulang — dan seluruh reviewer menilai dari nol lagi.

✓ Closing dua jalur oleh PMO: "Tinjau & Closing" (buka detail dulu) atau "Closing Langsung", keduanya tercatat di log aktivitas.

✓ Pengalihan PIC oleh PMO dengan riwayat lengkap (PIC lama → PIC baru, kapan, oleh siapa); otomatis balik ke On Progress kalau dialihkan saat task sedang direview.

✓ Project sebagai dimensi baru, terpisah dari Departemen: daftar Project bisa ditambah kapan saja, ada pemilih Project di atas board, dan setiap kartu task menampilkan tag Project-nya.

✓ Visibilitas Member berbasis PIC: Member hanya melihat penuh task miliknya sendiri, kecuali task induk yang salah satu sub task-nya dia kerjakan (tetap terlihat penuh). Task saya di Beranda juga ikut menampilkan task induk itu, ditandai "Task gabungan".

✓ PMO, Direktur, dan IT Manager melihat semua departemen tanpa perlu didaftarkan manual ke tiap departemen — statusnya setara Administrator untuk urusan visibilitas.

✓ Opsi A untuk sub task: sub task punya siklus sendiri (To do → Kerjakan → On Progress → Selesai → Done) tanpa perlu reviewer atau PMO sama sekali — reviewer/PMO hanya terlibat sekali di level task induk, setelah semua sub task selesai.

✓ Notifikasi giliran: kalau "Urutan wajib" aktif, begitu satu sub task selesai, PIC sub task berikutnya otomatis dapat notifikasi bahwa gilirannya sudah bisa mulai.

✓ Halaman "Perlu Review Saya" dan "Antrian PMO" digabung jadi satu halaman "Review" dengan dua bagian yang muncul sesuai kebutuhan.

✓ Filter departemen di Papan diubah dari deretan chip menjadi dropdown supaya lebih hemat tempat.

## 3.3 Belum dikerjakan

○ Papan Kanban masih menampilkan task Done — belum disembunyikan dari board seperti yang direncanakan.

○ Halaman Arsip (dikelompokkan per Project, berisi task yang sudah closing) belum dibuat sama sekali.

○ Tampilan khusus "Sub task saya" lintas-task (didiskusikan, belum dibangun) — direkomendasikan menunggu kebutuhan nyata muncul dulu sebelum dibangun, karena "Task saya" di Beranda saat ini sudah cukup memadai untuk pola pemakaian yang wajar.

○ Filter Project di halaman board/jadwal masih berbentuk chip, belum ikut diubah jadi dropdown seperti filter departemen (belum diminta, tapi konsisten kalau nanti mau disamakan).

○ Notifikasi untuk alur review baru sudah terkirim ke kotak notifikasi, tapi belum diuji menyeluruh untuk semua kombinasi peran (mis. notifikasi ke seluruh grup PMO sekaligus).

# 4. Bug yang ditemukan dan diperbaiki selama pengembangan

Beberapa bug cukup penting ditemukan lewat pengujian menyeluruh di setiap tahap, sebelum sempat memengaruhi pengguna:

🐞 Form task baru kehilangan isian — menambah reviewer memicu render ulang yang menghapus judul dan field lain yang sudah diketik. Diperbaiki dengan menyimpan seluruh isian form ke state sebelum render ulang.

🐞 Task induk bisa "Done" tanpa lewat review — mengetik progress 100% secara manual, atau menyelesaikan semua sub task, sempat langsung mengubah status task induk jadi Done, melewati seluruh alur reviewer dan PMO. Diperbaiki: task induk sekarang berhenti di "On Progress" walau progress 100%, menunggu diajukan review secara eksplisit.

🐞 Dropdown status bisa "nyangkut" di pilihan yang sebenarnya ditolak sistem — begitu sistem menolak suatu perubahan status (misalnya mencoba pilih Done langsung), tampilan dropdown tetap menunjukkan pilihan yang ditolak itu walau data sebenarnya tidak berubah, karena browser sudah mengubah tampilan sebelum aturan penolakan sempat berjalan. Diperbaiki dengan memastikan tampilan selalu disegarkan ulang setiap kali suatu perubahan ditolak.

🐞 Tombol hapus sub task hanya bisa dipakai Manager, padahal PIC (baik PIC task induk maupun PIC sub task itu sendiri) seharusnya juga bisa CRUD penuh sub task miliknya.

🐞 Kandidat PIC/reviewer sempat kosong di kotak saran (autocomplete) karena data yang dikirim ke komponen sudah terlanjur dipotong jadi pasangan [id, nama] alih-alih objek utuh.

# 5. Asumsi yang diambil (masih terbuka untuk dikonfirmasi ulang)

| # | Asumsi | Alasan |
| --- | --- | --- |
| 1 | Manager tetap melihat semua task di departemennya seperti biasa (tidak ikut dibatasi jadi PIC-only). | Spek visibilitas hanya menyebut pembatasan untuk Member. |
| 2 | On Review dan Revisi tidak dihitung sebagai Done untuk progress task induk — hanya status Done sungguhan (lewat PMO) yang dihitung. | Konsisten dengan rumus "selesai/total" yang sudah disepakati. |
| 3 | Reviewer boleh siapa saja yang punya role di departemen terkait (tidak harus Manager, Direktur, atau IT Manager secara spesifik). | PMO bebas memilih reviewer per task. |
| 4 | Semua pengguna dengan flag PMO (atau Administrator) bisa menangani task apa pun di antrian closing, tidak dibatasi per departemen. | PMO diperlakukan sebagai fungsi lintas-departemen. |
| 5 | Task gabungan (induk + sub task) wajib satu Project yang sama; tidak bisa lintas-Project. | Supaya jelas task itu muncul di board Project yang mana. |
| 6 | Setelah revisi, PIC mengajukan ulang lewat tombol khusus, dan seluruh reviewer (termasuk yang sudah Accept sebelumnya) menilai dari nol lagi. | Revisi bisa mengubah sesuatu yang tadinya sudah disetujui reviewer lain. |
| 7 | Notifikasi giliran sub task hanya berlaku kalau "Urutan wajib" aktif — untuk sub task yang tidak berurutan, tidak ada "task selanjutnya" yang jelas. | Tanpa urutan wajib, sub task bisa dikerjakan sembarang urutan/paralel. |

# 6. Berkas dalam paket ini

| Berkas | Isi |
| --- | --- |
| task-management-prototipe-v1.1.html | Prototipe yang bisa langsung dibuka di browser. Berisi seluruh fitur pada Bagian 3.1 dan 3.2, dengan data contoh dan login simulasi (pilih akun, tanpa password sungguhan). |
| Ringkasan-Project-v2.docx (dokumen ini) | Gambaran menyeluruh perjalanan proyek dan status terkini, termasuk bug yang sudah diperbaiki — untuk melanjutkan pekerjaan tanpa membaca ulang seluruh riwayat percakapan. |
| Rancangan-Aplikasi-Task-Management-v1.1.docx | Dokumen rancangan dasar: role, autentikasi, model data, import Excel, sinkron Google Sheets, notifikasi, keamanan, arsitektur. |
| Alur-Task-PMO-Reviewer-Arsip-v1.2.docx | Spesifikasi lengkap alur PMO/Reviewer/Arsip yang menjadi dasar Bagian 3.2 di atas. |
| Diskusi-Spek-Tambahan-v1.1.docx | Catatan diskusi awal (sebagian sudah digantikan oleh v1.2), disertakan untuk konteks historis. |

# 7. Saran langkah berikutnya

- Sembunyikan task Done dari Papan Kanban, dan bangun halaman Arsip per Project (Bagian 3.3) — ini pekerjaan yang paling jelas berikutnya.

- Konfirmasi ulang tujuh asumsi pada Bagian 5, terutama nomor 4 dan 5 yang menyangkut batasan wewenang PMO dan aturan Project.

- Uji alur review, revisi, dan closing PMO bersama tim yang akan memakainya, khususnya kombinasi peran (siapa jadi reviewer, siapa jadi PMO) yang paling sering terjadi di kondisi nyata.

- Pantau pola pemakaian "Task saya" di Beranda — kalau ternyata banyak orang kewalahan karena sub task dari banyak task induk berbeda menumpuk di situ, itu sinyal untuk membangun tampilan "Sub task saya" tersendiri (dibahas di Bagian 3.3).

- Setelah alur ini disetujui menyeluruh, lanjutkan ke tahap backend sungguhan (login asli, database, notifikasi push) sesuai rencana tahap pengerjaan di dokumen rancangan dasar.